Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ……………………………………roku pomiędzy Miastem Świdwin, Plac Konstytucji  3 Maja 1, 78–300 Świdwin reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Świdwin – Pana Piotra Felińskiego z siedzibą w Świdwinie Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez ……………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści :

§ 1

- Do zawarcia niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4. pkt . 8) (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00  euro.

- Przedmiotem umowy jest: wydzielenie pomieszczenia łazienki z części kuchni w lokalu nr 7 (8)  położonego przy ul. ks. J. Popiełuszki 17 wchodzącego w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Świdwin– w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/7” („wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/8”) – zakres robót określony zgodnie ze złożoną ofertą kosztorysową, która stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy.

§ 2

Strony ustalają :

- termin  rozpoczęcia   robót :  15.10.2019r.

- termin  zakończenia  robót :  30.11.2019r.

§ 3

- Podstawę do zawarcia umowy stanowi oferta kosztorysowa Wykonawcy sporządzona na podstawie przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Inwestora.

- Wykonawca zrealizuje roboty  będące przedmiotem Umowy z materiałów, sprzętu  i środków własnych.

- Wynagrodzenie za roboty wynikające z § 1 ust. 2 stanowi  wartość oferty złożonej przez Wykonawcę określoną ceną brutto w kwocie …………………….zł obejmującą cenę netto ………………………… zł i podatek VAT ………………… zł. Słownie złotych: ………………………………………………………………………

§ 4

- Płatność będzie dokonana przelewem z konta Gminy Miejskiej Świdwin  Bank PKO BP  S.A. 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665  na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.

- Faktury należy wystawiać na: Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, NIP: 672-20-03-749

- Podstawą sporządzenia i wystawienia przez Wykonawcę faktur będzie protokół bezusterkowego odbioru robót, potwierdzony przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej stwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy.

- Termin płatności faktur strony ustalają do 14 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót i przedłożeniu faktur przez  Wykonawcę.

- Opóźnienie płatności faktur po ustalonym terminie nakłada na Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

W przypadku przerwania robót z winy Zamawiającego lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego  określonego w § 3 ust. 3 umowy od wartości robót pozostających do wykonania  brutto.

b) wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony ustalają wspólnie na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego stwierdzającego stan zaawansowania robót.

§ 6

W przypadku przerwania robót z winy Wykonawcy lub w razie rozwiązania umowy           z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego określonego w § 3 ust. 3 umowy od wartości robót pozostających do wykonania brutto.

b) wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony ustalają wspólnie na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego stwierdzającego stan zaawansowania robót.

§ 7

- Jeżeli w toku wykonania robót zajdzie konieczność wykonania dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych prac (roboty konieczne), które nie zostały pierwotnie objęte niniejszą umową, a są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie tych robót od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, Wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia oraz uzyskania akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót w formie protokołu konieczności podpisanego przez obie strony.

- Zakres prac dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych rozliczane one będą na podstawie kosztorysu na nośnikach zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

R – …………… zł, Koszty zakupu – ………….. Koszty pośrednie – ……………, Zysk – ………………..

§ 8

- Wykonawca na wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową udziela              3-letniej gwarancji.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                      WYKONAWCA :